ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE MUA BÁN THỦY HẢI

SẢN TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ

TRỢ KHÁCH HÀNG

(PROJECT TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Trần Kim Sanh

Thành Viên:

Trần Anh Huy	- 28211104514

Nguyễn Bảo Dương	- 28211134664

Nguyễn Quốc Trị	- 28211132382

Lê Minh Hải	- 28211102904

Hoàng Văn Đức	- 28211104163

Đà Nẵng, Tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website mua bán thủy hải sản tích hợp ChatbotAI hỗ trợ khách hàng. |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Kim Sanh Email: sanhtk@gmail.com Phone: 0987409464 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | ThS. Trần Kim Sanh Email: sanhtk@gmail.com Phone: 0987409464 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Anh Huy |  | anhhuytran1208@gmail.com | 0787730922 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Bảo Dương |  | duonglocan2@gmail.com | 0343505066 |
|  | Nguyễn Quốc Trị |  | nquoctri2@gmail.com | 0839118328 |
|  | Lê Minh Hải |  | minhhai210604@gmail.com | 0973627203 |
|  | Hoàng Văn Đức |  | hoangvanduc13052004@gmail.com | 0358650995 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website mua bán thủy hải sản tích hợp ChatbotAI hỗ trợ khách hàng. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |  |  |
| Người thực hiện | Nguyễn Bảo Dương |  |  |
| Ngày | 23/03/2026 | Tên tệp: | 07_[KLTN-69] ProjectTestPlan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Bảo Dương | 23/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Bảo Dương | 25/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Kim Sanh | Chữ ký: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Kim Sanh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
| Scrum master | Trần Anh Huy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Bảo Dương | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
|  | Nguyễn Quốc Trị | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
|  | Lê Minh Hải | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |
|  | Hoàng Văn Đức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục tiêu	1

1.2.	Phạm vi tài liệu	1

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	1

1.4.	Tài liệu tham khảo	1

1.5.	Các mức kiểm thử	1

2.	CHI TIẾT	1

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	1

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	2

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	2

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	2

2.5.	Các tài liệu	2

2.6.	Lịch trình kiểm thử	2

2.6.1.	Sprint 1	2

2.6.2.	Sprint 2	4

2.6.3.	Sprint 3	5

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	6

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	6

4.1.	Phần cứng và phần mềm	6

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	7

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	8

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng website mua bán thủy hải sản tích hợp Chatbot AI hỗ trợ khách hàng”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- 01_[KLTN-69] ProjectProposal

- 03_[KLTN-69] Product-Backlog

- 04_[KLTN-69] ProjectPlan

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đổi mật khẩu.

- Quên mật khẩu

- Xem sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Tìm kiếm sản phẩm.

- Quản lý thông tin cá nhân.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Xem danh sách đơn hàng.

- Xem chi tiết đơn hàng.

- Hủy đơn hàng.

- Quản lý giỏ hàng.

- Đặt hàng.

- Đánh giá sản phẩm.

- Chatbot AI.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý người dùng.

- Quản lý danh mục.

- Quản lý sản phẩm .

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý voucher.

- Báo cáo thống kê.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 06/04/20256 | 147 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 22/03/2026 | 06/04/2026 | 6 | Đức |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế test case đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Thiết kế test case đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Thiết kế test case quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Thiết kế test case xem sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Thiết kế test case xem chi tiết sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế test case tìm kiếm sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Thiết kế test case quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức |
| 1.3 | Testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 7 |  |
|  | Test đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Test đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Test xem quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Test xem sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Test xem chi tiết sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Test tìm kiếm sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Đức |
| 1.4 | Re-testing | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 7 |  |
|  | Re-testing đăng ký | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Re-testing đăng nhập | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Re-testing quên mật khẩu | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Re-testing xem sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Re-testing xem chi tiết sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Re-testing tìm kiếm sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Đức |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 07/04/2026 | 22/04/2026 | 169 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 2 | 07/04/2026 | 22/04/2026 | 4 | Dương |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 14 |  |
|  | Thiết kế test case xem danh sách đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case xem chi tiết đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case hủy đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case quản lý giỏ hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case đặt hàng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case đánh giá sản phẩm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Thiết kế test case chat bot AI | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Dương |
| 1.3 | Testing | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 14 |  |
|  | Test xem danh sách đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test xem chi tiết đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test hủy đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test quản lý giỏ hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test đặt hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test đánh giá sản phẩm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Test chatbot AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
| 1.4 | Re-testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 7 |  |
|  | Re-testing xem danh sách đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing xem chi tiết đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing hủy đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing quản lý giỏ hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing đặt hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing đánh giá sản phẩm | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Re-testing chatbot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Dương |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 08/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 3 | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 4 | Hải |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế test case quản lý người dùng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
|  | Thiết kế test case quản lý danh mục | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
|  | Thiết kế test case quản lý sản phẩm | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
|  | Thiết kế test case quản lý đơn hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
|  | Thiết kế test case quản lý voucher | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
|  | Thiết kế test case báo cáo thống kê | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hải |
| 1.3 | Testing | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 12 |  |
|  | Test quản lý người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Test quản lý danh mục | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Test quản lý sản phẩm | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Test quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Test quản lý voucher | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Test báo cáo thống kê | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hải |
| 1.4 | Re-testing | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 16 |  |
|  | Re-testing quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Re-testing quản lý danh mục | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Re-testing quản lý sản phẩm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Re-testing quản lý đơn hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Re-testing quản lý voucher | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |
|  | Re-testing báo cáo thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hải |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Trần Anh Huy | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Minh Hải Hoàng Văn Đức | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Bảo Dương Nguyễn Quốc Trị | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |